## Slide 1: Proyecto VÓRTICE Informe de Avance
Equipo de Desarrollo y QA
Enero 2026
TRANSER

## Slide 2: Resumen Ejecutivo
• Infraestructura de testing con PostgreSQL real
• Autenticación frontend completa
• Documentación técnica finalizada
✔ 50 tests ejecutados (100%)
✔ 0 errores de build

## Slide 3: Infraestructura de Testing
• Migración de H2 a PostgreSQL con Testcontainers
• Migraciones Flyway validadas
• Datos aislados entre pruebas
Beneficio: mayor realismo y confiabilidad

## Slide 4: Resultados de Calidad
• UserRepository: 17 tests
• RoleRepository: 15 tests
• RefreshTokenRepository: 18 tests
BUILD SUCCESS – 0 fallos

## Slide 5: Autenticación Frontend
• Login seguro con JWT
• Refresh automático de token
• Protección de rutas
• Manejo centralizado de errores

## Slide 6: Arquitectura Frontend
• UI / Pages
• State Management (Zustand)
• Services (API)
• Seguridad y Ruteo
Arquitectura modular y escalable

## Slide 7: Documentación Técnica
• Guía completa de testing de API
• Ejemplos cURL y Postman
• Manejo de errores y rate limiting
Mejora onboarding y soporte

## Slide 8: Métricas del Sprint
• Tests Backend: 100%
• Errores TypeScript: 0
• Autenticación: Completa
• Build: Exitoso

## Slide 9: Estado del Proyecto
• Avance estimado: 15%
• Base técnica sólida
• Listos para módulos de negocio

## Slide 10: Próximos Pasos
• Registro de usuarios
• Recuperación de contraseña
• Layout general
• Inicio módulo Taller

## Slide 11: Conclusión
Sprint ejecutado con alta calidad técnica.
Proyecto listo para escalar funcionalmente.