## Slide 1
PROYECTO VÓRTICE Informe de Avance
Reunión interna de seguimiento – Equipo Desarrollo & QA Enero 2026

## Slide 2: Resumen Ejecutivo
  Infraestructura de testing con PostgreSQL real
  Autenticación frontend completa
  Documentación técnica finalizada
  50 tests ejecutados – 100% OK

## Slide 3: Infraestructura de Testing
  Uso de Testcontainers con PostgreSQL
  Eliminación de dependencias H2
  Migraciones Flyway validadas
  Mayor confiabilidad en QA

## Slide 4: Resultados de Calidad
  UserRepository: 17 tests
  RoleRepository: 15 tests
  RefreshTokenRepository: 18 tests
  BUILD SUCCESS – sin fallos

## Slide 5: Autenticación Frontend
  Login seguro con JWT
  Refresh automático de tokens
  Protección de rutas
  Gestión centralizada de errores

## Slide 6: Arquitectura Frontend
  UI desacoplada
  State Management con Zustand
  Capa de servicios API
  Arquitectura modular y escalable

## Slide 7: Documentación Técnica
  Guía completa de testing de API
  Ejemplos cURL y Postman
  Soporte a onboarding del equipo

## Slide 8: Estado del Proyecto
  Avance estimado: 15%
  Base técnica sólida
  Listo para iniciar módulos de negocio

## Slide 9: Próximos Pasos
  Registro de usuarios
  Recuperación de contraseña
  Layout general de aplicación
  Inicio módulo Taller

## Slide 10: Cierre
  Sprint ejecutado con alta calidad técnica
  Arquitectura validada
  Proyecto listo para escalar