## Slide 1: Proyecto Vórtice – Avances Técnicos
Sistema de Gestión de Taller
Resumen Ejecutivo
Enero 2026

## Slide 2: Objetivo del Proyecto
Modernizar el sistema de gestión de taller
Reemplazar plataforma Oracle Forms 6i / Oracle 11g
Adoptar arquitectura moderna, escalable y mantenible

## Slide 3: Avances Generales
Definición y aprobación de arquitectura
Implementación de estructura base
Configuración de entornos y DevOps
Modelo de datos ajustado

## Slide 4: Arquitectura del Backend
Arquitectura Hexagonal / Clean Architecture
Separación por capas: Dominio, Aplicación, Infraestructura, Presentación
Preparada para pruebas y escalabilidad

## Slide 5: Frontend
React 18 + TypeScript + Vite
Estructura feature-based
Material UI, React Query, Router
Código tipado y estandarizado

## Slide 6: DevOps y Entornos
Dockerfiles multi-stage
Docker Compose con perfiles
PostgreSQL 18, PgAdmin, MailHog, Nginx
Base lista para CI/CD

## Slide 7: Buenas Prácticas Aplicadas
Separación de responsabilidades
Tipado estricto
Migraciones versionadas
Infraestructura reproducible

## Slide 8: Fortalezas del Proyecto
Arquitectura sólida
Escalabilidad y mantenibilidad
Preparación para desarrollo paralelo
Reducción de deuda técnica

## Slide 9: Estado Actual
Estructura y configuración base completadas
Proyecto listo para desarrollo funcional
Alto nivel de madurez para etapa inicial

## Slide 10: Próximos Pasos
Implementación de autenticación y usuarios
Desarrollo MVP módulo Taller
Pruebas automatizadas y CI/CD